# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

## Art  1°:  OBJETO

#### El presente Pliego establece las condiciones particulares que regirán la LICITACION PRIVADA CMC Nº 21/19,  que tiene por objeto la contratación de los trabajos para la “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN VEHICULAR EN EL  ACCESO GRAL. PAZ DEL MERCADO CENTRAL DE BS. AS.".

## Art  2°:  DOCUMENTACIÓN

La documentación de la presente contratación está compuesta por la siguiente documentación:

- Pliego de Bases y Condiciones Generales.

- Pliego de Condiciones Particulares.

- Memoria Descriptiva de los trabajos.

- Planilla oficial de oferta.

- Norma de Salud, Higiene y Seguridad Ambiental y Laboral

## Art  3°: CONSULTAS TÉCNICAS

A efectos de la correcta cotización de los trabajos, el Oferente podrá realizar consultas técnicas o al área de realización de los trabajos, de manera tal que tome total conocimiento de las condiciones en las que funcionará el sistema solicitado en el presente pliego.

Las mismas se realizarán de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 hs, sin excepción. Para ello, deberá contactarse con la Gerencia de Tecnología Informática. Tel: (011) 4480-5617, referente JAVIER MAÑE o Tel: (011) 4480-5649 referente GUILLERMO SCHNEIDER.

## Art  4°: FORMA DE CONTRATACIÓN

Los trabajos se contratarán por el sistema de Ajuste Alzado Riguroso (llave en mano), debiéndose efectuar la oferta en una suma única y global con IVA incluido.

El precio así cotizado será invariable, comprendiendo todos los trabajos que sean necesarios ejecutar e incluye, mano de obra, equipos y tecnología requerida, estén o no determinados en la Memoria Descriptiva, para que los trabajos queden totalmente terminados y con funcionamiento acorde a su uso y finalidad.

La totalidad de los materiales serán provistos por el Oferente.

## Art  5°: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Sin perjuicio de lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Oferente deberá presentar:

- Antecedentes: la Empresa oferente deberá presentar, sin excepción, la documentación que acredite una antigüedad mínima de cuatro (4) años en la especialidad, debiendo presentar documentación formal e ilustrativa que evidencie trabajos de similares características a las licitadas, realizadas en los últimos cuatro (4) años a la fecha, de comprobable conformidad del comitente respectivo.

Para ello, deberá agregar planilla conteniendo los datos que se indican a continuación:

| Nombre del Comitente | Domicilio | Descripción de los trabajos | Fecha de inicio del contrato | Fecha de finalización del contrato | Monto total de la obra | Contacto y Nro. telefónico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Listado de todos los materiales a emplear, detallando calidades y marcas: Deberán presentar descripción técnica de la totalidad del equipamiento cotizado y toda otra aclaración que el Oferente desee agregar para una mejor evaluación técnica.

- Sistema de Gestión de la Calidad: El Oferente deberá presentar, sin excepción, un certificado de la Norma ISO 9001:2015, o en su defecto, un Sistema de Gestión de la Calidad cuya rigurosidad sea equivalente o mayor al establecido por dicha Norma.

- Oferta económica. Junto con el monto total de la oferta, se deberá presentar la Planilla cuantitativa, con el desglose de cada ítem indicando cantidades y precios unitarios, la cual deberá estar completa en todas sus partes, sin excepción.

## Art  6°:  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Rige en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 13º  del P.C.G.

## Art  7°:  EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Complementariamente a los requisitos específicos de orden técnico señalados en los Pliegos Generales y Particulares, la Corporación efectuará una evaluación general de la capacidad técnica y operativa de los Oferentes, de acuerdo a lo solicitado en el Art 5° del presente P.C.P.

Cabe aclarar que la Corporación podrá solicitar una inspección a los trabajos obras que se hayan declarado en el inciso a del Art 5° del P.C.P. según criterio de esta CMC. En ese caso, se coordinará con el Oferente la visita a los mismos, con el fin de constatar la perdurabilidad y calidad de los trabajos presentados como antecedentes.

A tal efecto, la Corporación podrá solicitar la información adicional que juzgue pertinente tanto a los Comitentes presentados como referencia, como a las autoridades correspondientes.

En caso de comprobarse falsedad en los antecedentes aportados, se procederá de pleno derecho, a la inmediata desestimación de la Oferta en cuestión.

## Art  8°:  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El adjudicatario deberá presentar al momento de la puesta en funcionamiento del sistema requerido Manuales o Instructivos de Uso y Mantenimiento del sistema, además de cualquier otro elemento que considere necesario para el correcto mantenimiento y funcionamiento en el tiempo del sistema propuesto.

## Art  9°:  ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

La empresa que resulte adjudicataria, será notificada de tal circunstancia por el Dpto. de Compras de la Corporación.

A partir de la recepción de la Orden de Compra, la Contratista se compromete a presentar dentro de los cinco (5) días subsiguientes, la documentación requerida en la memoria descriptiva.

Una vez cumplimentado lo precedente, se labrará el Acta de Iniciación de los trabajos.

A partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, regirá el plazo de ejecución contractual de los mismos.

## Art  10°:  INSPENCCIÓN DE LOS TRABAJOS

## La Corporación designará un representante técnico encargado de la inspección de los trabajos, debiendo la contratista, atenerse a las directivas por él indicadas. Las novedades entre la contratista y la Inspección de Obra, se volcarán en libros de órdenes de servicios y comunicaciones, que quedarán e poder de la Inspección y de la Contratista respectivamente.

## Art  11°:  PLAZO DE PROVISIÓN DEL SISTEMA ADJUDICADO

Se fija en treinta (30) días corridos el plazo de instalación y puesta en funcionamiento del sistema adjudicado, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los Trabajos, labrada por el Representante Técnico de la Corporación y aceptada de conformidad por la Contratista.

El horario de recepción será de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 hs.

## Art  12°:  FORMA DE PAGO

Los trabajos se abonarán de la siguiente manera:

- Un adelanto financiero para equivalente al 40% del valor presupuestado, previa presentación de una póliza de seguro de caución a completa satisfacción de la CMC.

- Un certificado por el 60% del valor presupuestado al momento de la puesta en funcionamiento del sistema adjudicado en el Mercado Central de Buenos Aires.

## Art  13°:  PLAZO DE GARANTÍA

La empresa proveedora, deberá otorgar una garantía, de los componentes del sistema, mínima de doce (12) meses corridos contados a partir del momento de puesta en funcionamiento del sistema adjudicado en el Mercado Central de Buenos Aires.

## Art  14°:  DAÑOS A PERSONAS PROPIEDADES O COSAS

La Contratista será responsable por daños que su personal o sus subcontratistas realicen en perjuicio de personas, propiedades, cosas o instalaciones, tanto de la Corporación como de terceros, hasta la finalización del contrato.

La responsabilidad por daños a terceros, deberá cubrirse mediante la pertinente Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil Construcciones y/o Reparaciones por un monto de Pesos un millón ($ 1.000.000.-), debidamente endosada a favor de la Corporación, la que será entregada a la Corporación con anterioridad al inicio de las obras. La aseguradora que emita la mencionada póliza, deberá ser a entera satisfacción de la Corporación.

## Art 15°:  SANCIONES

### El incumplimiento del plazo contractual previsto, no imputable a causas no previsibles y/o de fuerza mayor, hará pasible a la Contratista, de una multa equivalente al (1%) uno por ciento, del monto contractual por semana de atraso.

## Art 16°:  APLICACIÓN DE LAS SANCIONES

La aplicación de las sanciones se efectuarán previa confección de acta o intimación a la Contratista para que formule descargos en un plazo no mayor a 24 horas.

La Contratista podrá recurrir la sanción conforme a la normativa vigente, sin que la presentación del recurso suspenda su aplicación.

El incumplimiento de lo estipulado en este Pliego u órdenes de la Inspección, hará pasible a la Contratista de penalidades establecidas en el Reglamento de Contrataciones de la CMC.

## Art 17°:  NORMA SOBRE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD AMBIENTAL Y LABORAL

La Contratista debe cumplir con la normativa que sobre Salud, Higiene y Seguridad Ambiental y Laboral se encuentre vigente a nivel Nacional, Provincial y Municipal (ver Anexo I).

Así mismo deberá cumplimentar con las disposiciones internas de la Corporación al respecto, cuya resolución e informe técnico se adjuntan.

# MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS

La presente Memoria Descriptiva tiene como objeto definir las especificaciones para la provisión de un sistema de control vehicular en el denominado “Acceso Gral. Paz”

La firma adjudicataria deberá contemplar en su propuesta la capacitación del personal de la Corporación asignado a la operación y mantenimiento del sistema. Además, suministrar catálogos, manuales y/o Instructivos de uso y mantenimiento de los diferentes componentes del sistema adjudicado.

# OBJETIVO

Implementar un Sistema de Identificación y Conteo Vehicular en el denominado Acceso Gral. Paz. En este área hay cinco (5) carriles de ingreso y cuatro (4) carriles de egreso, que proporcione la información necesaria para la toma de decisiones y dar soporte a la Gestión Operativa de la Corporación en General.

En esta primera etapa, se necesita determinar el flujo vehicular y la clasificación por tipo de vehículo que ingrese o egrese, por ejemplo: Camiones, Camiones doble eje, Camionetas, autos, etc.

La identificación puede ser lectura de patentes (LPR) o por la determinación de la morfología (*) del elemento que ingresa o egresa del acceso indicado.

(*) Morfología: es el estudio de las formas y estructuras, a partir del cual se podría determinar que vehículo ingresa o egresa de esta Corporación.

Deberá ofrecer, dentro de la propuesta, un esquema de mesa de ayuda para dar solución a eventuales problemas o despejar alguna duda acerca del uso del sistema o la interfaz de análisis y extracción de datos.

# Objetivo Futuro

El sistema propuesto debe contemplar la posibilidad de escalar a un sistema integral de peaje, ya sea con costo tarifado o costo cero (0).

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema, objeto de la presente, deberá contemplar la clasificación vehicular de ingreso y egreso debiendo obtener de este, los siguientes datos mínimos:

Tipo de vehículo: 	Camión doble eje, Camión, Camioneta, Auto, Moto, Etc.

Ubicación:		Número de la vía de acceso

Tipo de vía:		Ingreso o Egreso

Tiempo:		Fecha, Hora, Minuto

Patente: 		Podrá ser un adicional

El método de clasificación vehicular surgirá de la oferta de cada firma proveedora y serán analizados por esta Corporación.

LICENCIAMIENTO

Para el caso que el sistema propuesto opere bajo alguna modalidad de licenciamiento, el oferente deberá detallarla y especificar la periodicidad y costos.

MANTENIMIENTO

El oferente deberá presentar una propuesta de mantenimiento del sistema propuesto, que garantice el normal funcionamiento. Asimismo, deberá detallar su periodicidad y costos.

.

ANEXO I

“Norma de Salud, Higiene y Seguridad Ambiental y Laboral para Empresas Contratistas”

# OBJETIVO DE LA PRESENTE NORMA

Definir requisitos, reglas y condiciones que en materia de Salud, Higiene y Seguridad Ambiental y Laboral deberán ser establecidos, documentados, implementados y mantenidos por las empresas Contratistas/Subcontratistas durante la ejecución del Proyecto, actuante en los predios de propiedad de esta Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA).

# ALCANCE

La presente Norma tendrá carácter de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas que contrate esta CMCBA, como así también de las que contraten las concesiones otorgadas a terceros y las asentadas o/a asentarse en los predios de propiedad de esta Corporación. Deben aplicarse a todas las actividades vinculantes a los trabajos establecidos por el presente Pliego.

# CONSIDERACIONES GENERALES

En la búsqueda de las mejores prácticas para la conservación del ambiente, la prevención de la contaminación, la preservación de la salud y de la integridad física de todo el personal involucrado en el Proyecto, y la prevención de accidentes y de pérdidas, la CMCBA requerirá al Contratista y todas las Subcontratistas, el cumplimiento de toda legislación y normativa correspondiente a la Jurisdicción Nacional y Provincial vigentes en materia Ambiental y de Salud, Higiene y Seguridad Laboral aplicables al proyecto, entre ellos: Artículo 41 de la Constitución Nacional; Art. 28 de la Constitución Provincial; Leyes 25.675, 24.051, 11.720 y su Decreto 806/97, 25.916, 11.723, 11.459, 5.965; Resoluciones 214/98, 336/03, 1.143/02, 481/11; Ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79; Ley 24.557; Normas de Salud, Higiene y Seguridad establecidas en el Decreto 911/96, 144/99, 1057/03 y las Resoluciones SRT 231/96, SRT 51/97, SRT 35/98, SRT 319/99, SRT 552/01, SRT 62/02, SRT 310/02, SRT 295/03; y Ley de tránsito 24.449, así como cualquier otra normativa (leyes, decretos, procedimientos y/o disposiciones internas) vigente y todas las modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

La CMCBA tendrá el derecho, en cualquier momento, de verificar la aplicación y mantenimiento de los requisitos definidos en esta especificación, incluso en relación a proveedores y subcontratistas. Por tanto, además de la supervisión continua durante la ejecución de las tareas de obra, podrá proceder a efectuar inspecciones y auditorías, pudiendo observar posibles irregularidades encontradas, llegando incluso a parar la Obra si la evaluación del riesgo observado así lo justificare.

Para un mayor control de los aspectos en Salud, Higiene y Seguridad Ambiental y Laboral del proyecto, se establecen los siguientes requerimientos:

## Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas

La Contratista y sus Subcontratistas son responsables por la provisión de todos los recursos y acciones que sean necesarios para garantizar el cumplimiento del marco legal en materia de Salud, Higiene y Seguridad Ambiental y Laboral, a fin de asegurar la protección ambiental y la prevención de riesgos para los trabajadores. Deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Responsabilidad.

- La Contratista será el responsable único e integral por la calidad ambiental y de la salud y seguridad laboral de las actividades que desarrolle con relación al proyecto.

- Deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar en lo referente a las tareas del manejo adecuado del grupo electrógeno.

- Utilizar las tecnologías más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental y de seguridad e higiene laboral.

- En caso de que sea necesario, la Contratista obtendrá permisos para desarrollar sus tareas correctamente, por lo que se encuentra facultado en contactar a las Autoridades competentes.

- Deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las Autoridades y Organismos de Control (Nacionales, Provinciales y/o Municipales), asumiendo por cuenta propia los costos, impuestos, derechos y/o multas por cualquier concepto. La CMCBA no aceptará realizar pagos adicionales ni ampliación de los plazos de entrega de la Obra por incumplimiento de los puntos anteriormente mencionados.

- Residuos. La Contratista deberá adecuar o realizar los tratamientos necesarios de todos los residuos generados en sus actividades, de manera de cumplir con las normativas vigentes. En los casos en que se detecte un inadecuado manejo y gestión de los residuos, la Contratista deberá presentar ante la CMCBA, las medidas necesarias para realizar la recomposición de los sitios afectados.

- EPP. La Contratista deberá proveer a los trabajadores ropa de trabajo y todos los elementos y equipos de protección para seguridad colectiva y/o personal (EPP), necesarios para el desempeño de sus actividades. Los mismos deben cumplir con lo establecido en las Normas IRAM.

- Capacitaciones. Brindar capacitación a todo el personal de la obra, incluyendo las Subcontratistas. Informar a todo su personal sobre los riesgos generales de la obra y los inherentes a sus actividades y puesto de trabajo, así como las medidas preventivas necesarias en cada caso.

- Elementos de trabajo y su calidad. Utilizar máquinas, equipos, herramientas y materiales de buena calidad, que cumplan con las normas vigentes de Ambiente, Salud, Higiene y Seguridad, y que se encuentren en buen estado de conservación y en condiciones apropiadas para su uso. Garantizar que los mismos posean protecciones en sus partes móviles y/o de corte, de manera a evitar cualquier contacto accidental del trabajador con estas partes. Además, deberán contar con previa verificación y un óptimo sistema de frenos, luces frontales, traseras, bocina, señal sonora de retroceso, espejos retrovisores, cinturón de seguridad, marcas reflectantes, acceso seguro, rótulos con carga máxima admisible, extintores, etc.

- Tareas en vías de uso común. Los vehículos y maquinarias que necesiten trabajar y/o circular por vías del Mercado Central, deben respetar lo establecido en la Ley de tránsito 24.449, su Decreto 779/95 y en las leyes correspondientes a la Jurisdicción, al igual que la señalización empleada para tal fin. Debe establecerse áreas adecuadas para estacionamiento de los vehículos y/o maquinarias, así como áreas de trabajo y circulación, de manera que se eviten accidentes con peatones y/o el tráfico vehicular local.

# PENALIDADES

Todo incumplimiento a las normas y procedimientos de Salud, Higiene y Seguridad Ambiental y Laboral vigentes por parte del Contratista y/o Subcontratistas, dará lugar a la aplicación de multas prevista en el Pliego de Condiciones Particulares.